Российская Федерация

Собрание депутатов Заветинского сельского поселения

Заветинского района Ростовской области

Р е ш е н и е

| Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Заветинского сельского поселения на 2024 – 2033 годы |  |
| --- | --- |

Принято

Собранием депутатов					         24 октября 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Заветинского сельского поселения на 2024 – 2033 годы» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, социальной политике и охране общественного порядка (А.В. Шпаков).

Председатель Собрания депутатов

глава Заветинского сельского поселения			         В.И. Решетников

село Заветное

24 октября 2024 года

№ 89

Приложение

к решению Собрания депутатов

Заветинского сельского поселения

от 24.10.2024 № 89

Введение.

Настоящая программа – это программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшение экологической ситуации на территории Заветинского сельского поселения.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Заветинского сельского поселения на 2024 – 2033 годы».

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Паспорт программы.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Раздел 7. Управление программой.

Раздел 1. Паспорт программы.

Паспорт Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Заветинского сельского поселения на 2024 – 2033 годы»

| Наименование | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Заветинского сельского поселения на 2024 – 2033 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ Программы «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 21.06.2007 г. №185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». ##### Постановление Администрации Заветинского сельского поселения от 28.06.2011 № 74 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения» Перечень рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу «О реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ростовской области». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Заветинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Заветинского сельского поселения |
| Основная цель Программы | развитие и модернизация коммунальных систем |
| Основные задачи Программы | качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение; обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства Заветинского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2024-2033 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий Программы | Паспорт программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Заветинского сельского поселения на 2024 – 2033 годы». |
| Исполнители Программы | Администрация Заветинского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2024 – 2033 годах –270643,62 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 84494,5 тыс. руб.; средства бюджета Заветинского района и бюджета сельского поселения – 61773,0 тыс. руб.; Объем финансирования по годам: 2024 год – 13307,52 тыс. рублей; 2025 год – 25328,9 тыс. рублей; 2026 год – 27232,7 тыс. рублей; 2027 год – 29253,5 тыс. рублей. 2028 год – 29253,5 тыс. рублей; 2029 – 2033 год – 270643,62 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2033 годов, могут быть уточнены при формировании областного бюджета, а также бюджета района и сельского поселения на 2024 – 2033 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставления коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации; снижение себестоимости производства, транспортировки услуг. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Заветинского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными областным и муниципальным законодательством |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения, уличного освещения и хранения, утилизации ТБО).

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  Заветинского  сельского поселения  на 2015-2024 годы» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», на основании постановления Администрации Заветинского сельского поселения от 28.06.2011 № 74 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения.

Программа разработана и утверждена с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы системы жилищно-коммунального хозяйства Заветинского сельского поселения  и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

В связи с тем, что на сегодняшний день Генеральные планы развития сельского поселения  находятся в стадии разработки, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2033 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

В числе основных целей разработки настоящей Программы следует, в первую очередь, отметить следующие:

модернизация и развитие коммунальных систем на территории Заветинского сельского поселения;

повышение качества и надежности оказываемых потребителям коммунальных услуг;

энергосбережение и рациональное использование ресурсов.

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Заветинского сельского поселения.

При разработке перечня программных мероприятий за основу были приняты долгосрочные планы Администрации сельского поселения и руководителем МУП «Заветинское ПЖКХ».

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения Заветинского сельского поселения.

За последние годы жилищно-коммунальная сфера Российской Федерации в связи с проводимыми реформами претерпела существенные преобразования, при этом изменения произошли и в сфере жилищно-коммунального комплекса Заветинского сельского поселения.

Полномочия в сфере жилищно-коммунального комплекса сосредоточены на уровне Заветинского сельского поселения.

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по сельскому поселению составляет 47% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Информация об инженерных сетях Заветинского сельского поселения представлена в таблице № 2.1.

Таблица №2.1.

Инженерные сети Заветинского сельского поселения

| Инженерные сети | Ед. изм. | Объем | в т.ч. ветхие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | % |
| Водопроводные сети | км | 78,06 | 76,35 | 98 |
| Воздушные линии 0,4 кВ наружного (уличного) освещения | км | 7,54 | 0 | 0 |

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для населения тарифы утверждаются нормативно-правовыми актами Заветинского сельского поселения.

С 1 января 2025 года уровень оплаты населением за предоставленные коммунальные услуги будет доведен с установкой приборов учета до 100% по каждому виду услуг от экономически обоснованных затрат. Приборы учета у потребителей (водоснабжение)  промышленных предприятий, бюджетных организаций и ИП установлены на 100%.  По населению – 97%.

Питьевой водой в Заветинском сельском поселении обеспечено все население. Водоснабжение населения Заветинского сельского поселения  осуществляется из подземных артезианских скважин.

Общая протяженность водопроводных сетей в Заветинском сельском поселении составляет 78,06 км. Часть имеющихся водопроводных сетей не обеспечивают полную потребность в водоснабжении по качеству и количеству воды.

В Заветинском сельском поселении централизованных канализационных сетей нет. Сброс канализационных отходов осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом и утилизацией на полигон ТБО.

Централизованного отопления на территории сельского поселения нет.

На территории сельского поселения уличное освещение имеет протяженность 55,8 км. Количество светильников 456 шт. Расход электроэнергии по уличному освещению сельского поселения в 2024году – 346,9 тыс. кВт., в 2025 году – 465,0 тыс. кВт. по лимиту.

На территории сельского поселения имеется полигон размещения ТБО, расположенный – 0,5 км. южнее с. Заветное площадью – 2 4,0 га.

В целях реализации переданных полномочий и выполнения благоустроительных работ сельское поселение ежегодно проводит мероприятия по содержанию полигона, складированию, буртованию.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Характеристика муниципального образования

Заветинское сельское поселение расположено в центре Заветинского района. На северо-востоке граничит с Киселевским и Кичкинским сельским поселением, на юго-западе – с Федосеевским, Фоминским и Никольским сельским поселением. Северная часть территории сельского поселения граничит с республикой Калмыкия.

Территория поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которого характерны: мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето. В отдельные годы наблюдается засуха. Климат формируется под влиянием циклической деятельности воздушных масс, повторяемость которых составляет в году: арктических - 12%, умеренных – 65%, тропических – 23%. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух. Зимой отмечаются штормовые холодные северо-восточные ветры большой продолжительности, часто сопровождающиеся морозами и метелями. Весной увеличивается повторяемость средиземноморских циклонов, сопровождающихся юго-западными и западными ветрами. Летом наблюдается тихая, ясная и очень теплая погода. Иногда отмечаются ветры шквалистого характера, сопровождающиеся грозами и ливнями. Осенью, особенно в первой ее половине, стоит теплая и ясная погода, во второй половине сезона характер погоды меняется на зимний.

Климат отличается повышенной континентальностью, засушливостью и дискомфортностью для жизнедеятельности, а светло-каштановые почвы с солонцами – пониженной продуктивностью.

Вследствие засушливости климата лесная растительность в поселении встречается лишь в виде пойменных рощ вдоль реки Амта и небольших лесополос между полями.

Неудобство физико-географического положения сельского поселения во многом объясняет и неудобство его экономико-географического и в т.ч. транспортного положения. Это негативно отражается на уровне развития их производительных сил, степени привлекательности для мигрантов и инвесторов.

Расстояние от с. Заветное – до областного центра – г. Ростов-на-Дону составляет – 511 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в с. Дубовское (станция «Ремонтная», 100 км). Региональная автодорога с твердым покрытием связывает центр поселения – с. Заветное с с. Дубовское (железнодорожная станция), Волгодонском и Ростовом-на-Дону. Ближайшие речные порты – в г. Волгодонск (170 км) на р. Дон и в г. Волгоград (320 км) на р. Волга. Ближайшие морские порты – в устьях Дона (г. Азов) и Волги (г. Астрахань).

Ближайшие значительные города и центры обслуживания – г. Элиста (132 км), Волгодонск, Волгоград и Ростов-на-Дону, однако теснота связей поселения с этими городами – крайне незначительная из-за существенной удалённости и повышенных финансовых и временных затрат, слабого экономического развития приграничных районов Калмыкии, а также тупикового приграничного положения района на территории области и поселения – в районе, что минимизирует транзитный поток через райцентр - с. Заветное.

Большинство внешних связей поселения замыкаются на райцентре – с.Заветное - и железнодорожной станции в с.Дубовское, а также в г.Элиста, который расположен несколько дальше.

Чрезмерная удалённость поселения от крупных экономических центров – серьёзный сдерживающий фактор в развитии его производительных сил наряду с экстремально засушливыми климатическими условиями.

Ближайшая крупная электростанция – Волгодонская АЭС (её мощность – три блока по 950тыс. кВт. Электроэнергию поселение получает из системы ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Вдоль автодороги Волгоград – Элиста запланировано создание железной дороги между данными городами (до 2030г.). Трасса пока не определена, она может пройти как по территории Калмыкии, так и с заходом в пределы Ростовской области. В любом варианте трассы появление прямого железнодорожного выхода на Волгоград и Москву будет способствовать резкому улучшению степени удобства географического положения поселения и в целом - района.

Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание

Население

В состав Заветинского сельского поселения входит один населенный пункт –с. Заветное.

Численность населения Заветинского  сельского поселения по состоянию на 01.01.24 г. – 5846 человек, что от общей численности населения Заветинского района (15,62 тыс. чел.) составляет 38 %.

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Заветинское поселение входит в число поселений, тяготеющих к снижению числа жителей.

Таблица №3.1.

Перспективная численность населения

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2024 г.) |  | Прогнозная численность населения (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетные сроки генерального плана |  |  |  |
|  |  |  | 2029г. |  | 2033г. |  |
| с. Заветное |  | 5846 |  | 5950 |  | 6100 |

Жилищный фонд

Общая площадь жилого фонда по состоянию на 31.12.2023 г. составила – 159,8 тыс. кв. м., в том числе в муниципальной собственности – 2,1 тыс. кв.м.

Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной жилой застройкой. В ее структуре многоквартирные жилые дома составляют 57%, индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - 43%.

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении достаточно высоки. Среднегодовой ввод жилья за 5 лет составляет 400 кв.м/год.

Износ жилищного фонда незначителен. Ветхое и аварийное жилье со степенью износа более 70% на территории поселения отсутствует.

Обеспеченность населения жильем находится на крайне низком уровне. В поселении на одного жителя приходится 13,0 кв. м жилья при среднем показателе по области  21,3 кв. м. В данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 7 семей. Исходя из коэффициента семейности 4 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв. м на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 840 кв. м социального жилья.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 40 кв. м/год. Исходя из этого на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 1760 кв. м.

В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 161,56 тыс. кв. м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения на 1,0% по сравнению  с современным состоянием.

Таблица №3.2.

Современное состояние и показатели жилищного фонда

Заветинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Жилищный фонд, итого, тыс. кв. м | Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс. кв. м. | Проектируемый жилой фонд, тыс. кв. м |  |  |  | Всего, тыс. кв. м нового строительства | Всего, тыс.кв.м по населен-ному пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я |  |  | РС |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальный | Частный | Итого |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 |
| 1 | с. Заветное | 159,8 | 159,80 | 0,84 | 1,76 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 161,56 |
|  | Итого по поселению | 159,8 | 159,80 | 0,84 | 1,76 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 161,56 |

Таблица №3.3.

Показатели жилого фонда по структуре застройки

Заветинского сельского поселения

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд (тыс. м2/тыс. чел.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующий | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Сохраняемый | Новое стр-во | Сохраняемый | Новое стр-во |
| Заветинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Индивид. жилые дома | 97,2 | 97,2 | 2,6 | 97,2 | 2,6 |
| Малоэтаж. многоквар. жилые дома (1-3 этажа) | 62,6 | 62,6 | - | 62,6 | - |
| Итого: по сельскому поселению: | 159,8 | 159,8 | 2,6 | 159,8 | 2,6 |
|  |  | 161,56 |  | 161,560 |  |
| Ср. обеспеч. населения жилой площадью, м2/чел. | 13,0 | 13,0 |  | 13,0 |  |

Система культурно-бытового обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные и введенные в действие Приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2.

Для Заветинского сельского поселения рассчитана потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 1 ступени.

Учреждения образования

Образовательные услуги в поселении предоставляются дошкольными и школьными учреждениями – это 2 детских сада и 2 средних общеобразовательных школ в с. Заветное.

По дошкольным образовательным учреждениям и школам проектное число мест значительно превышает число учащихся, поэтому на расчетный срок строительство новых учреждений образования не планируется.

Необходимые мероприятия:

обследование существующих зданий учреждений образования;

капитальный ремонт здания школы;

капитальный ремонт здания детского сада.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Здравоохранение на территории Заветинского сельского поселения осуществляет МЦРБ в с Заветное.

Обеспеченность Заветинского сельского поселения учреждениями здравоохранения является достаточной.

Учреждения культуры.

На территории поселения действуют дом культуры и библиотека. Расчет ориентировочной потребности в учреждениях культуры произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»

Обеспеченность Заветинского сельского поселения учреждениями культуры является достаточной, поэтому на расчетный срок новых учреждений не планируется. Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного потенциала поселения, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать – пополнение фонда школьных библиотек, капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы.

Физическая культура и спорт.

На территории Заветинского сельского поселения учреждения физической культуры и спорта представлены спортивным залом, стадионом и десятью спортплощадками в с. Заветное.

Обеспеченность Заветинского  сельского поселения учреждениями физической культуры и спорта является достаточной.

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг;

расширение сети кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

оснащение учреждений современным оборудованием.

Учреждения бытового обслуживания:

На территории поселения действует одно предприятие и 20 предпринимателей розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 33 магазина, отделение связи, 4 автозаправочные станции и мастерская по ремонту теле- радио и бытовой техники. Проектирование учреждений бытового обслуживания до 2024 года не планируется.

Мероприятия по развитию инженерно-технического обслуживания.

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Заветинского сельского поселения Заветинского района предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются Администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового, производственного и сельскохозяйственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного (сельскохозяйственного) назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов. Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

3.2. Характеристика состояния и проблем объектов водоснабжения муниципального образования

Питьевой водой в Заветинском сельском поселении обеспечено все население. Водоснабжение населения Заветинского сельского поселения  осуществляется из подземных артезианских скважин, которые находятся не только на территории Заветинского сельского поселения, но и на территории Кичкинского сельского поселения. От насосной станции первого подъема (Кичкинское сельское поселение), до насосной станции второго подъема вода по водопроводу подается на расстояние около16км. Дальше она распределяется разводящими сетями водопровода по с. Заветное. На территории  Заветинского сельского поселения  качество воды преимущественно не отвечает требованиям питьевой. В 2012 году Администрация Заветинского района предоставила предложения в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по включению в федеральную программу «Чистая вода». В рамках данной программы предусматривается устройство модульных локальных очистных установок.

Система водоснабжения Заветинского сельского поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления выполняется, но организация, МУП «Заветинское ПЖКХ» несет убытки из-за ветхости водопроводных сетей.

Для поддержания обеспечения подачи нормативного объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующей системы водоснабжения населения поселения:

произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

реконструкцию и строительство новых водопроводных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб;

установка на водопроводных сетях в населенных пунктах пожарных гидрантов в соответствии с техническими нормами;

проведение организационных и технических мероприятий, направленных  на установку у потребителей счетчиков расхода воды.

3.2.1. Наименование нормативных документов, регламентирующих разработку и реализацию программы.

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции ФЗ от 26.12.2005 г. №184-ФЗ)

Областным законом от 01.10.2004 г. №151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области» (в редакции от 26.02.2009 г. №206-ЗС)

Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

3.2.2. Анализ текущего состояния. характеристика проблемы.

Водоснабжение населения Заветинского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских скважин, далее по разводящим водопроводным сетям с.Заветное, населению и предприятиям. Поселковые водопроводные сети строились с 1966 года, когда был образован комбинат коммунального хозяйства. 1966 года по 1971 год комбинатом было построено 11км водопровода,  выполнение шло из различных материалов: асбестоцементных, чугунных труб. Расширяя сеть водопровода, Коммунальное хозяйство к 2000 году построило в общем 76 км сетей. Водопроводы строились хаотично, различного диаметра, без рекомендаций проектных институтов. На 01.01.2024 года протяженность водопровода составляет 88,06 км. Износ составляет 98 %. В связи с этим происходят частые порывы, влекущие за собой большие затраты (электроэнергия, материалы на восстановление, ГСМ).

3.3.3. Наименование нормативных документов, регламентирующих разработку и реализацию программы.

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции ФЗ от 26.12.2005 г. №184-ФЗ)

Областным законом «Об инвестициях в Ростовской области» от 1.10.2004 г. «151-ЗС ( в редакции от 30.06.2006 г. №502-ЗС)

Федеральным законом «Об энергосбережении» от 23.11.2009 г. №261-

Постановление Правительства РФ от 20.01.1998 г. «О федеральной целевой программе «Энергосбережение России»

Послание Президента РФ Федеральному собранию, май 2023 г.

Постановление Правительства РФ №83 от 13.02.2006 года.

- 3.3.4. Социально-экономические последствия от выполнения мероприятий программы.

- Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Заветинского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых услуг. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятие коммунального комплекса;

- Внедрение мероприятий программы позволит сократить энергопотребление организации на 997,113 тыс. руб;

- Снизить тариф для населения за оказываемые услуги на 7 %.

- 3.4. Характеристика состояния и проблем объектов электроснабжения муниципального образования.

Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства Заветинского сельского поселения осуществляет Заветинский участок Сальского филиала ООО «Донэнергосбыт». На территории Заветинского сельского поселения уличное освещение имеет протяженность 55,8 км. Количество светильников 456 шт. Расход электроэнергии по уличному освещению сельского поселения в 2024 году – 465,0 тыс. кВт. по лимиту.

Предлагаются следующие мероприятия по развитию систем электроснабжения поселения:

1. Все новые воздушные линии уличного освещения 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП;

2. В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ;

3. По поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения  протяженностью 5 км.

4. По поселению рекомендуется выполнить замену существующих светильников уличного освещения на энергосберегающие.

5. Приобретение мобильных (передвижных, переносных) электростанций для обеспечения необходимых восстановительных работ при аварийных ситуациях МУП «Заветинское ПЖКХ».

3.5. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры (организация сбора и вывоза, хранения и утилизации ТБО).

Размещение твердых бытовых и промышленных отходов в Заветинском сельском поселении  осуществляется на полигоне размещения ТБО.

Согласно «Соглашения между Администрацией Заветинского района и Администрацией Заветинского сельского поселения о передаче полномочий «Муниципального района» по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в части содержания свалки бытовых отходов в с. Заветное» от 12.12.2011 года, МУП «Заветинское ПЖКХ» Заветинского сельского поселения осуществляет не только сбор и вывоз ТБО и ЖБО, но и содержание полигона ТБО – утилизации и переработки бытовых отходов.

Таблица 3.5.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Объем финансирования мероприятий по годам |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |  |
| 1 | Заветинское сельское поселение | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | МУП «Заветинское ПЖКХ» |

Полигон ТБО с. Заветное расположен в карьере на расстоянии 0,5 км  южнее с. Заветное. Участок ограничен двойной обваловкой. Полигон введен в эксплуатацию в 1999 году.

Территория, прилегающая к подъездной дороге на полигон, захламлена легкими фракциями ТБО (целлофановые пакеты, бумага и т.п.), на отдельных участках отмечается несанкционированное размещение отходов.

На свалке с. Заветное не предусмотрены мероприятия по минимизации загрязнения грунтов, подземных вод да счет дренирования жидких отходов (устройство защитного экрана, сбор образующегося фильтрата, комплексный мониторинг и т.д.). Существующая свалка является мощным источником загрязнения воздушного и водного бассейна.

Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения свалок ТБО не ведётся.

На территории поселения  осуществляется самовывоз отходов на полигон с частного сектора. Полигон заполнен на 35-55%. Учет вывозимых отходов не ведется

3.5.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

Многообразие видов твердых отходов производства и потребления, усложнение и непостоянство их состава и свойств, все увеличивающиеся объемы их образования привели к тому, что в настоящее время проблема утилизации ТБО занимает в системе коммунального хозяйства не последнее место. Изменение качества жизни и появление все более новых потребительских товаров, в том числе с упаковкой сложного для переработки состава обуславливает изменение морфологического состава современных отходов.

Необорудованную свалку можно сравнить с большим химическим заводом без очистных сооружений. Состав бытовых отходов все больше усложняется, каждый год появляются сотни новых материалов, не имеющих аналогов в природе. На свалке от этого разнообразия веществ возникают множественные комбинации новых соединений, в том числе, очень токсичных.

В течение длительного времени (эксплуатация, рекультивация полигона) происходит постоянный вынос веществ через границы полигона и образование ореолов загрязнения, размеры и контрастность которых зависят от количества и качества размещенных на полигоне отходов, а также от устойчивости геологической среды к техногенному  воздействию, которая определяется комплексом физико-химических свойств пород в определенных природных условиях.

Сельским поселением ведется организационная работа по охвату населения услугой вывоза ТБО, дополнительному приобретению коммунальной техники (автоцистерны, экскаваторы, бульдозеры) и организации работы предприятия ЖКХ, оказывающего услуги населению.

На территории Заветинского сельского поселения население из частных дворов  осуществляет самовывоз отходов на полигон ТБО.  Кроме того, санитарную очистку на территории сельского поселения осуществляют организации, находящиеся как на территории поселения: СПК и КФХ, так и Заветинским ДРСУ. Забор осуществляется на площадках около домов. Полигон заполнен на 35-55%. Мусор не перерабатывается.  Учет вывозимых отходов не ведется.

В Заветинском сельском поселении действует смешанная система сбора и  вывоза бытовым отходов (контейнерная и самовывоз). Сбором и вывозом ТБО в поселении занимается МУП «Заветинское ПЖКХ». Фактическая обеспеченность спец автотранспортом - 100%. На территории Заветинского сельского поселения контейнерные площадки оборудованы на социально значимых объектах. Населению предоставлено 16 контейнеров, организациям - 50 шт.

Площадь полигона ТБО в с.Заветное составляет 24 га. Проектный срок эксплуатации свалки - 40 лет. Ежегодный объем образования ТБО - 5797т. Коэффициент заполнения - 40 %. Фактическая вместимость свалки составляет- 218,19 тыс.куб.м.

Размещение и захоронение отходов на данных свалках не соответствуют требованиям законодательства в области охраны окружающей среды не организована работа по приему, складированию и изоляции ТБО, отсутствуют технологические схемы эксплуатации свалок, не ведется учет принимаемых ТБО, территории свалок частично обвалованы и не ограждены: прилегающие к свалкам территории захламлены бытовыми отходами. Места захоронения бытовых отходов являются питательной средой для размножения вредных грызунов и насекомых, наносящих немалый ущерб хозяйственной деятельности и создающих потенциальную угрозу здоровью человека. Свалки находятся в аварийном состоянии,  не оборудованы контрольно-наблюдательными скважинами, не осуществляется химико-аналитический контроль качества почв и грунтовых вод в районе свалок, повсеместно отсутствует послойная изоляция отходов инертными материалами, вследствие чего свалки горят, отсутствуют системы сбора, очистки фильтрата и поверхностного стока с тела свалок, не выполняются требования по дезинфекции спецтехники после пребывания ее на свалке.

Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения свалки ТБО не ведётся.

В целях минимизации количества несанкционированных объектов размещения отходов, органам местного самоуправления необходимо проведение постоянной работы по охвату населения услугой по сбору и вывозу ТБО и утилизации бытовых и промышленных отходов, что позволит сохранить плодородный слой почвы, а также во исполнение требований законодательства Российской Федерации разработать и утвердить  генеральную схему очистки территории  Заветинского сельского поселения.

Проблема захоронения отходов ТБО требует незамедлительного решения. Поэтому в Администрации района на особом контроле находится вопрос по строительству в с. Заветном нового полигона  по  хранению и утилизации отходов производства и потребления, который позволит решить проблему утилизации отходов в соответствии с санитарными нормами.  Так же во всех поселениях Заветинского района проводится ряд мероприятия по организации объектов раздельного сбора ТБО.

Сократить негативное воздействие мусора и отходов на окружающую среду, почву, подземные и поверхностные воды можно правильно сортируя мусор и бытовые отходы, многие из которых можно использовать для переработки или получения энергии.

Раздельный сбор мусора приносит не только экономические дивиденды в виде пополнения налоговой базы муниципалитета, но и в значительной степени помогает сохранить природные ресурсы, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и минимизировать экологический ущерб.

Раздел 4. Целевые показатели развития

коммунальной инфраструктуры.

4.1. Водоснабжение.

Система водоснабжения поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления выполняется, но организация, МУП «Заветинское ПЖКХ» несет убытки из-за ветхости водопроводных сетей.

Для обеспечения подачи нормативного объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

4.1.1. Проведение работ по ремонту   водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах;

4.1.2. Необходимо осуществить строительство новых разводящих сетей и произвести кольцевание уличных водопроводов;

4.1.3. Оборудовать площадки напорно-регулирующих сооружений электролизными установками для обеззараживания воды и водоочистными установками для снижения общей жесткости. Подбор оборудования водоочистки осуществляется в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения и физико-химических характеристик воды;

4.1.4. При новом строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

4.1.5. Произвести кольцевание тупиковых участков водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных резервуаров необходимо произвести в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.

Основной целью программы является обеспечение развития перспективного строительства и развитие систем инженерной инфраструктуры сельского поселения. При этом решаются следующие задачи:

снижение затрат (тарифа) на производство и транспортные услуги.

обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей.

увеличение объема подачи воды.

обеспечение надежного, бесперебойного оказания услуг потребителям.

снижение потерь в сетях.

снижение уровня износа основного оборудования.

обеспечение 90 % населения услугами централизованного водопровода.

4.4. Обращение с ТБО.

Отходы, образовавшиеся в производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юр. лиц, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению(захоронению). Мероприятия  по организации обращения с отходами  является:

своевременное заключение  собственников отходов договоров с «Заветинским ПЖКХ» и другими лицензированными  организациями;

контроль за нарушение правил благоустройства территории поселения со стороны Администрации поселения.

Увеличение количества отходов обусловливает повышение требований к состоянию полигона. Поэтому целесообразно развивать систему утилизации отходов. Целью развития системы утилизации отходов являются:

экономно использовать проектный объем размещения опасных отходов на полигоне;

увеличить срок эксплуатации существующего полигона;

повысить уровень санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности полигона опасных отходов.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Водоснабжение.

Строительство новых сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Строительство новых водопроводных сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт.

Кроме того, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, а строительство дополнительных сетей снижение себестоимости и тарифа на отпускаемую воду.

Перечень основных мероприятий строительства системы водоснабжения Заветинского сельского поселения на 2024 – 2033 годы: строительство водопроводных сетей в с. Заветное Заветинского сельского поселения.

Цель реализации проекта – качество проектирования, технический надзор, обучение и аттестация персонала, мониторинг результатов эксплуатации нового и модернизированного оборудования.

Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности эксплуатации оборудования, улучшение качества воды.

5.2. Электроснабжение.

Реконструкция участка сетей уличного освещения с использованием СИП  позволит снизить потери и повысит надежность и безотказность работы уличного освещения. В результате длительной эксплуатации элементы сети уличного освещения оказались подвержены значительной коррозии и износу. Строительство, реконструкция, новых сетей уличного освещения позволит повысить надежность и безотказность  работы уличного освещения, снизить  эксплуатационные затраты  и оплату электроэнергии.

Приобретение мобильных, переносных электростанций для обеспечения электроэнергией объектов энергоснабжения МУП «Заветинское ПЖКХ» - обеспечение электроэнергией для восстановительных работ водопроводов и др. объектов муниципального хозяйства позволят оперативно и качественно в срок выполнять необходимые квалифицированные  работы.

Цель реализации проекта – качество проектирования, технический надзор, обучение и аттестация персонала, мониторинг результатов эксплуатации нового и модернизированного оборудования.

Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности эксплуатации оборудования.

5.3. Обращение с ТБО.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью. Мероприятия по организации обращения с отходами является:

своевременное заключение собственников отходов договоров с «Заветинским ПЖКХ» и другими лицензированными  организациями;

контроль за нарушение правил благоустройства территории поселения со стороны Администрации поселения. Целевым показателем  развития системы утилизации отходов является:

экономное использование проектного объема размещения опасных отходов на полигоне;

увеличение срока  эксплуатации существующего полигона;

повышение уровня санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности полигона опасных отходов.

Новый объект обращения с отходами территориально связан с действующим полигоном отходов, что обусловлено общностью производственных процессов, сырьем, потребляемыми ресурсами, рациональной схемой транспортных перевозок.

К основным направлениям охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации полигонов ТБО относятся:

выбор оптимального режима складирования и захоронения отходов;

выбор технологий, обеспечивающих комплексное, рациональное использование всех природных ресурсов и  исключающих или снижающих вредное влияние технологических процессов на окружающую среду;

проведение комплексного экологического мониторинга окружающей среды непосредственно на территории полигонов ТБО и прилегающих природных и урбаноландшафтах;

оперативная оценка текущего состояния компонентов окружающей среды;

прогнозная оценка воздействия производственных процессов, применяемых при эксплуатации полигонов ТБО, на состояние окружающей среды.

К наиболее существенным ограничениям на природопользование для полигонов ТБО относятся:

ограничение на пользование земель: определение минимальной площади земельного участка под полигон и подъездные дороги;

установление размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для полигонов ТБО;

определение и строгое соблюдение условий водопотребления и водоотведения;

получение лицензии на обращение с твердыми бытовыми отходами;

соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ атмосферу с учетом вклада в фоновое загрязнение;

минимизация возможности загрязнения подземных и поверхностных вод фильтратом из тела свалки.

Размещение полигона ТБО на южной окраине села Заветного.

Проектные предложения по размещению дополнительных полигонов ТБО или по ликвидации существующих свалок выполнены «Центром благоустройства и обращения с отходами» в соответствии с государственным контрактом № 159/11 на разработку научно-исследовательской работы «Региональная комплексная система управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области».

Перечень отходов производства и потребления, разрешенных для складирования на свалке, согласован с территориальным отделом территориального управления Роспотребнадзора в г.Волгодонске, Дубовском, Заветинском, Ремонтненском  районах.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению транспортировке на санкционированную свалку ТБО подлежат отходы 4 и 5 класса опасности:

Таблица №5.1.

| Наименование отходов | Кол-во, т/год | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Отходы, образующиеся от деятельности собственного предприятия: |  |  |
| - мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая круп негабаритный) | 5,700 | 4 |
| - пыль (или «порошок» от шлифования черных металлов, с содержанием металла 50% и более | 0,021 | 4 |
| - мусор строительный | 14,400 | 4 |
| - абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 0,0036 | 5 |
| - отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 5,880 | 5 |
| - лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами (стальные банки из-под ЛКМ) | 0,050 | 4 |
| - электрические лампы накаливания отработанные к брак | 0,010 | 5 |
| Отходы от населения и других предприятий: |  |  |
| - мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 2066,8 | 4 |
| - отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки | 2116 | 4 |

Проектное предложение.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов;

контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод;

администрацией Заветинского района разработан проект реконструкции существующей свалки ТБО в с. Заветное: «Полигон ТБО с устройством полей фильтрации для обезвреживания ЖБО в с. Заветное Заветинского района» с выполнением следующих работ: прием, складирования и изоляции ТБО. Организация работ на полигоне будет определяться технологической схемой эксплуатации полигона, разработанной в составе проекта. Проектом предлагается обновить состав автопарка и увеличить его количество.

На сегодняшний день проект не получил положительного заключения экологической экспертизы. В связи с этим проект реконструкции существующей свалки ТБО в с. Заветное приостановлен. При разработке рабочего проекта нового участка полигона ТБО были выполнены топографическая съемка и необходимый комплекс инженерно-геологических и инженерно-экологических исследований. Конечной целью строительства объекта «Полигон ТБО с устройством полей фильтрации для обезвреживания ЖБО в с. Заветное Заветинского района» является улучшение экологического состояния техногенных и природных ландшафтов, сохранение их продуктивности и биоразнообразия, минимизация уровня загрязнения атмосферы и водных объектов, исключения возможности ухудшения здоровья населения, использующего данную территорию для хозяйственных целей.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы

и доступность программы для населения.

Источником инвестиций являются бюджеты различных уровней, а так же привлеченные частные инвестиции. Заказчик обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2024 году:

снижение уровня физического износа до 50 %;

снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 30 %;

выполнение договорных обязательств перед потребителями по давлению воды в точках потребления;

снижение затрат (себестоимости) на производство продукции (оказания услуг) на 15 %;

снижение непроизводительных потерь при транспортировке продукции до нормативного уровня.

6.1.Водоснабжение.

Критерий социально-экономической эффективности программы – снижение затрат потребителей на оплату качественных услуг водоснабжения. Цель программы должна быть достигнута управляемым воздействием различных положительных эффектов от реализации инвестиционных подпрограмм.

Ежегодно в соответствии с уставами сельских поселений и протоколом тарифной комиссии вводятся экономически обоснованные тарифы на жилищные услуги предоставляемые муниципальным унитарным предприятием Заветинское предприятие жилищно-коммунального хозяйства для населения, а также утверждены нормы накопления ТБО на 1 человека в год и тарифы на сбор и вывоз мусора.

Таблица 6.1.

| Вид жилищных услуг | Экономически обоснованный тариф <*> |  |  | Норматив потребления | Размер платы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | с 01.01.2015 г. по 30.06. 2015г. | с 01.07.2015 г. по 31.12. 2015г. |  |  |
| 1.Плата за наем жилых помещений для нанимателей жилого помещения по договору найма муниципального жилого фонда | руб./кв.м | 6,47 | 6,98 | - | общая площадь |
| 2.Плата за жилое помещение многоквартирных жилых домах | руб./кв.м. | 10,0 | 10,78 | - | общая площадь |
| в том числе: плата за содержание жилого помещения вывоз твердых бытовых отходов для проживающих в многоквартирных домах утилизация захоронение ТБО вывоз жидких бытовых отходов для проживающих в многоквартирных жилых домах захоронение жидких бытовых отходов | руб./кв.м руб./кв.м руб\кв.м руб\кв.м руб./кв.м | 4,76 2,94 0,46 0,92 0,92 | 5,14 3,18 0,46 1,0 1,0 | - - - - - | общая площадь общая площадь общая площадь общая площадь общая площадь |
| 3.Вывоз твердых бытовых отходов для проживающих в индивидуальных жилых домах | руб./куб.м. | 614,0 | 682,0 | 0,1м3 на чел.в мес. | 61,40 |
| 4.Вывоз жидких бытовых отходов для проживающих в индивидуальных жилых домах | руб./куб.м. | 133,0 | 144,0 |  | общая площадь |

А так же экономически обоснованные тарифы на жилищные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием Заветинское предприятие жилищно-коммунального хозяйства для предприятий, организаций и прочих потребителей:

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

повысить качество предоставления коммунальных услуг;

улучшить экологическую ситуацию;

повысить эффективность коммунального обслуживания населения.

ликвидировать стихийно возникающие несанкционированные свалки бытовых отходов;

обеспечить предприятия коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организация дезинфекции мусоросборочных контейнеров.

6.2. Обращение с ТБО.

В целях реализации переданных полномочий и выполнения благоустроительных работ сельские поселения ежегодно проводят мероприятия по содержанию свалок складированию и буртованию ТБО.

Раздел 7. Управление программой.

Ответственный за реализацию программы - Администрация Заветинского сельского поселения.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств областного бюджета, местного бюджета, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

Оперативное управление реализацией Программы осуществляется Администрацией Заветинского сельского поселения, на который возлагается ответственность в пределах следующих функций:

организация мониторинга реализации мероприятий Программы;

оценка достижения целевых индикаторов и показателей Программы;

содействие исполнителям и участникам Программы в разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий Программы;

осуществление информационного обеспечения реализации Программы, в том числе размещение на сайте Администрации Заветинского сельского поселения текста Программы и информации о ходе выполнений программных мероприятий.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.