

#### Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Заветинское сельское поселение»

Администрация Заветинского сельского поселения

###### **Постановление**

№ 108

06.12.2019 с.Заветное

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Заветинского сельского поселения Заветинского района Ростовской области |  |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, [Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/)», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Заветинское сельское поселение» и в целях обеспечения устойчивого и эффективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Заветинского сельского поселения Заветинского района Ростовской области до 2030 года согласно приложению.

2. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Заветинского

сельского поселения С.И.Бондаренко

Постановление вносит главный специалист

по вопросам муниципального хозяйства

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации  Заветинского сельского поселения № 108 от 06.12.2019г. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Заветинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И. Бондаренко

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДО 2030 ГОДА**

**2019 год**

СОДЕРЖАНИЕ

[1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 3](#_Toc24047008)

[2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 3](#_Toc24047009)

[3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 3](#_Toc24047010)

[4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 3](#_Toc24047011)

[5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 3](#_Toc24047012)

[6. оценка эффективности мероприятий, включенных в программу 3](#_Toc24047013)

[7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 3](#_Toc24047014)

[Приложение 1 3](#_Toc24047015)

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Заветинского сельского поселения Заветинского района Ростовской области до 2030 года |
| Основание для разработки Программы: | - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Генеральный план Заветинского сельского поселения Заветинского района Ростовской области. |
| Заказчик Программы: | Администрация Заветинского района Ростовской области |
| Местонахождение Заказчика Программы: | 347430, Ростовская область, с. Заветное, ул. Ломоносова, д. 24 |
| Разработчик Программы: | Общество с ограниченной ответственностью «Тимпроф» |
| Местонахождение Разработчика Программы: | 603148, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Художников, 10 |
| Цели Программы: | - Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  - Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы: | Раздел 5 Программы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий: | Раздел 3 Программы |
| Срок и этапы реализации Программы: | Срок реализации программы: до 2030 года |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы: | Общий объем финансирования программы – 524500,0 тыс. рублей  Источники финансирования – бюджетные средства всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | - сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры;  - увеличение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;  - создание новых рабочих мест;  - территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры. |

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

Заветинское сельское поселение входит в состав Заветинского района, расположенного в Сальских степях на крайнем юго-востоке Ростовской области на границе с Калмыкией и Волгоградской областью. Село Заветное (единственный населенный пункт в поселении) – центр Заветинского района и центр сельского поселения, расположен на обоих берегах р. Амты – правого притока р. Джурак-Сал (верхний отрезок течения реки Сал). Территория сельского поселения занимает площадь 545,5 кв.км и граничит с Киселёвским, Кичкинским, Федосеевским, Фоминским и Никольским сельскими поселениями Заветинского района и на севере – с Республикой Калмыкия.

Расстояние до областного центра – г. Ростова-на-Дону – 471 км. Ближайшие железнодорожные станции расположены в с. Дубовском (станция «Ремонтная», 100 км) и г. Элисте (142 км), где имеется также аэропорт. Автодороги с твердым покрытием связывают райцентр с с. Дубовским (ближайшая железнодорожная станция), г. Волгодонском и г. Ростовом‑на‑Дону. Заканчивается асфальтирование автодороги, связывающей райцентр с автодорогой Волгоград-Элиста, обеспечивающей связи с этими городами. Ближайшие речные порты – в г. Волгодонске на р. Дон и в г. Волгограде на р. Волге. Ближайшие морские порты – в устьях Дона и Волги.

Ближайшие значительные города и центры обслуживания – г. Элиста, г. Волгодонск, г. Волгоград и г. Ростов-на-Дону, однако теснота связей райцентра с этими городами крайне незначительная из-за существенной удалённости и повышенных финансовых и временных затрат, а также тупикового приграничного положения района на территории области, что минимизирует транзитные транспортные потоки через с. Заветное. Это обстоятельство ограничивает экономический эффект от территориального разделения труда поселения и района в целом с вышестоящими территориальными социально-экономическими системами.

Село Заветное находится на границе зоны степей и подзоны полупустынь, поэтому в пределах области местный климат отличается повышенной континентальностью, засушливостью и дискомфортностью для жизнедеятельности, а светло-каштановые почвы с солонцами – пониженной продуктивностью.

Неудобство физико-географического положения района и сельского поселения во многом объясняет и неудобство их экономико-географического положения. Это негативно отражается на уровне развития их производительных сил, степени привлекательности для мигрантов и инвесторов.

Изменение численности населения Заветинского сельского поселения отображено в Таблице 1 и на Рисунке 1.

Таблица 1

Изменение численности населения Заветинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| 6999 | 6999 | 6633 | 6546 | 6495 |

Рисунок 1. Изменение численности населения Заветинского сельского поселения

Исходя из данных, представленных в Таблице 1 и на Рисунке 1 следует, что на протяжении последних четырех лет имеется тенденция уменьшения численности населения Заветинского сельского поселения. За период времени с января 2015 по январь 2019 численность населения сократилась на 504 человека.

Генеральным планом Заветинского сельского поселения спрогнозировано увеличение численности населения на расчетный срок до 7100 человек. В целях достижения данного показателя необходимо улучшение, развитие социальной сферы, доведение показателей доступности социального обслуживания до предусмотренных генеральным планом нормативов.

На текущий момент социальная инфраструктура Заветинского сельского поселения представлена следующими основными объектами и мощностями:

1. В области образования:

1.1. Дошкольные учреждения представлены МБДОУ детский сад № 1 и МБДОУ детский сад № 3. Вместимость учреждений 195 мест. Исходя из численности населения поселения по состоянию на 01.01.2019 (6495 человек) обеспеченность составляет 30 мест на 1000 жителей. Рекомендуемый областной норматив в соответствии с генеральным планом составляет 36 мест на 1000 жителей. Таким образом, уже в настоящее время отмечается дефицит мест в дошкольных учреждениях в размере 39 мест. Исходя из прогнозной численности населения Заветинского сельского поселения на расчетный срок (7100 человек) вытекает острая необходимость в увеличении мест в дошкольных учреждениях на 61 место.

Информация о фактической и прогнозной обеспеченности населения Заветинского сельского поселения дошкольными учреждениями приведена в Таблице 2 и Таблице 3 соответственно.

Таблица 2

Фактическая обеспеченность дошкольными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, мест на 1000 человек | Фактическое наличие мест | Требуемое наличие мест | Дефицит мест |
| мест | 36 | 6495 | 30 | 195 | 234 | 39 |

Таблица 3

Прогнозная обеспеченность дошкольными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, мест на 1000 человек | Фактическое наличие мест | Требуемое наличие мест | Дефицит мест |
| мест | 36 | 7100 | 27 | 195 | 256 | 61 |

1.2. Средние общеобразовательные школы представлены МБОУ Заветинская СОШ № 1 и МБОУ Заветинская СОШ № 2. Вместимость учреждений составляет 670 мест. Исходя из численности населения поселения по состоянию на 01.01.2019 (6495 человек) обеспеченность составляет 123 места на 1000 жителей. Рекомендуемый областной норматив в соответствии с генеральным планом составляет 103 места на 1000 жителей. Таким образом, уже в настоящее время отмечается дефицит мест в дошкольных учреждениях в размере 129 мест. Исходя из прогнозной численности населения Заветинского сельского поселения на расчетный срок (7100 человек) вытекает острая необходимость в увеличении мест в средних общеобразовательных школах на 204 место.

Информация о фактической и прогнозной обеспеченности населения Заветинского сельского поселения средними общеобразовательными школами приведена в Таблице 4 и Таблице 5 соответственно.

Таблица 4

Фактическая обеспеченность средними общеобразовательными школами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, мест на 1000 человек | Фактическое наличие мест | Требуемое наличие мест | Дефицит мест |
| мест | 123 | 6495 | 103 | 670 | 799 | 129 |

Таблица 5

Прогнозная обеспеченность средними общеобразовательными школами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, мест на 1000 человек | Фактическое наличие мест | Требуемое наличие мест | Дефицит мест |
| мест | 36 | 7100 | 94 | 670 | 874 | 204 |

2. В области здравоохранения.

2.1. Вместимость больниц (стационаров) Заветинского сельского поселения составляет 90 коек. Исходя из численности населения поселения по состоянию на 01.01.2019 (6495 человек) обеспеченность составляет 13,9 коек на 1000 жителей. Рекомендуемый областной норматив в соответствии с генеральным планом составляет 10,1 коек на 1000 жителей. Таким образом, в настоящее время дефицит коек в больницах (стационарах) отсутствует. Исходя из прогнозной численности населения Заветинского сельского поселения на расчетный срок (7100 человек) необходимость в увеличении коек в больницах (стационарах) отсутствует.

Информация о фактической и прогнозной обеспеченности населения Заветинского сельского поселения больницами приведена в Таблице 6 и Таблице 7 соответственно.

Таблица 6

Фактическая обеспеченность больницами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, коек на 1000 человек | Фактическое наличие коек | Требуемое наличие коек | Дефицит коек |
| коек | 10,1 | 6495 | 13,9 | 90 | 66 | - |

Таблица 7

Прогнозная обеспеченность больницами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, коек на 1000 человек | Фактическое наличие коек | Требуемое наличие коек | Дефицит коек |
| коек | 10,1 | 7100 | 12 | 90 | 72 | - |

2.2. Фактическая посещаемость в смену поликлиник Заветинского сельского поселения составляет 150 посещений. Исходя из численности населения поселения по состоянию на 01.01.2019 (6495 человек) количество посещений в смену составляет – 23 на 1000 жителей. Рекомендуемый областной норматив в соответствии с генеральным планом составляет 22 посещения в смену на 1000 жителей. Таким образом, в настоящее время дефицит посещений в смену поликлиник отсутствует. Исходя из прогнозной численности населения Заветинского сельского поселения на расчетный срок (7100 человек) необходимо увеличение посещений в смену на одно посещение.

Информация о фактической и прогнозной посещаемости в смену поликлиник Заветинского сельского поселения приведена в Таблице 8 и Таблице 9 соответственно.

Таблица 8

Фактическая посещаемость в смену поликлиник

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, посещений на 1000 человек | Дефицит, посещений |
| посещ. в смену | 22 | 6495 | 23 | - |

Таблица 9

Прогнозная посещаемость в смену поликлиник

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, мест на 1000 человек | Дефицит мест |
| посещ. в смену | 22 | 7100 | 21 | 1 |

3. В области физической культуры и спорта.

3.1. Площадь полов спортивных залов Заветинского сельского поселения составляет 468 м.кв. Исходя из численности населения поселения по состоянию на 01.01.2019 (6495 человек) обеспеченность составляет 72 м.кв. на 1000 жителей. Рекомендуемый областной норматив в соответствии с генеральным планом составляет 80 м.кв. на 1000 жителей. Таким образом, уже в настоящее время отмечается дефицит в площади полов спортивных залов в размере 52 м.кв. Исходя из прогнозной численности населения Заветинского сельского поселения на расчетный срок (7100 человек) необходимо увеличение площади полов спортивных залов на 100 м.кв.

Информация о фактической и прогнозной обеспеченности населения Заветинского сельского поселения спортивными залами приведена в Таблице 10 и Таблице 11 соответственно.

Таблица 10

Фактическая обеспеченность спортивными залами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, м.кв. на 1000 человек | Фактическое наличие, м.кв. | Требуемое наличие, м.кв. | Дефицит, м.кв. |
| м.кв. | 80 | 6495 | 72 | 468 | 520 | 52 |

Таблица 11

Прогнозная обеспеченность спортивными залами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, м.кв. на 1000 человек | Фактическое наличие, м.кв. | Требуемое наличие, м.кв. | Дефицит, м.кв. |
| м.кв. | 80 | 7100 | 65,9 | 468 | 568 | 100 |

3.2. Площадь плоскостных сооружений Заветинского сельского поселения составляет 8000 м.кв. Исходя из численности населения поселения по состоянию на 01.01.2019 (6495 человек) обеспеченность составляет 1231 м.кв. на 1000 жителей. Норма на 1000 жителей в соответствии с Решением № 180 от 08.08.2016 года «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Заветинское сельское поселение» составляет – 1950 м.кв. Таким образом, уже в настоящее время отмечается дефицит в площади плоскостных сооружений в размере 4666 м.кв. Исходя из прогнозной численности населения Заветинского сельского поселения на расчетный срок (7100 человек) необходимо увеличение площади плоскостных сооружений на 5845 м.кв.

Информация о фактической и прогнозной обеспеченности населения Заветинского сельского поселения плоскостными сооружениями приведена в Таблице 12 и Таблице 13 соответственно.

Таблица 12

Фактическая обеспеченность плоскостными сооружениями

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, м.кв. на 1000 человек | Фактическое наличие, м.кв. | Требуемое наличие, м.кв. | Дефицит, м.кв. |
| м.кв. | 1950 | 6495 | 1231 | 8000 | 12666 | 4666 |

Таблица 13

Прогнозная обеспеченность плоскостными сооружениями

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, м.кв. на 1000 человек | Фактическое наличие, м.кв. | Требуемое наличие, м.кв. | Дефицит, м.кв. |
| м.кв. | 1950 | 7100 | 1126 | 8000 | 13845 | 5845 |

3.3. В настоящее время на территории Заветинского сельского поселения отсутствуют бассейны. Норма на 1000 жителей в соответствии с Решением № 180 от 08.08.2016 года «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Заветинское сельское поселение» составляет – 20 м.кв. зеркала воды. Таким образом, в настоящее время отмечается дефицит в площади зеркала воды бассейнов в размере 130 м.кв. Исходя из прогнозной численности населения Заветинского сельского поселения на расчетный срок (7100 человек) необходимо строительство бассейна с площадью зеркала воды в размере 142 м.кв.

Информация о фактической и прогнозной обеспеченности населения Заветинского сельского поселения бассейнами приведена в Таблице 14 и Таблице 15 соответственно.

Таблица 14

Фактическая обеспеченность бассейнами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, м.кв. на 1000 человек | Фактическое наличие, м.кв. | Требуемое наличие, м.кв. | Дефицит, м.кв. |
| м.кв. | 20 | 6495 | 0 | 0 | 130 | 130 |

Таблица 15

Прогнозная обеспеченность бассейнами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Численность населения, человек | Обеспеченность, м.кв. на 1000 человек | Фактическое наличие, м.кв. | Требуемое наличие, м.кв. | Дефицит, м.кв. |
| м.кв. | 20 | 7100 | 0 | 0 | 142 | 142 |

4. В области культуры

В настоящее время в Заветинском сельском поселении отсутствует клубное учреждение, на территории находится Заветинский РДК, учредителем которого является Администрация Заветинского района. Заветинский РДК, Заветинская МЦБ, находящиеся на территории Заветинского сельского поселения выполняют функции районных учреждений культуры и обслуживают население Заветинского сельского поселения. В генеральном плане клубы и библиотеки отсутствуют.

Исходя из вышеизложенного в настоящий момент отмечается дефицит в следующих объектах социальной инфраструктуры:

1. Детские сады – 39 мест;

2. Средние общеобразовательные школы – 129 мест;

3. Спортивные залы – 52 м.кв.

4. Плоскостные сооружения – 4666 м.кв.

5. Бассейны – 130 м.кв. зеркала воды

Дефицит в объектах социальной инфраструктуры на расчетный период:

1. Детские сады – 61 место;

2. Школы – 204 места;

3. Поликлиники – 1 посещение в смену;

4. Спортивные залы – 100 м.кв.

5. Плоскостные сооружения – 5845 м.кв.

6. Бассейны – 142 м.кв. зеркала воды.

**3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана городских округов, поселений осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях.

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Заветинского сельского поселения Заветинского района Ростовской области представлен в Таблице 12.

Таблица 12

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия |
| **В области образования** | | | | | |
| 1.1 | Детский сад | с. Заветное | Вместимость объекта: 70 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2030 |
| 1.2. | Средние общеобразовательные школы | с. Заветное | Увеличение вместимости на 129 мест | Разработка проектной документации, реконструкция имеющихся объектов | 2030 |
| **В области здравоохранения** | | | | | |
| 2.1 | Поликлиника | с. Заветное | Увеличение количества посещений в смену на 1 посещение | За счет имеющихся мощностей | 2029 |
| **В области физической культуры** | | | | | |
| 3.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | с. Заветное | Наличие спортивных залов с общей площадью не менее 100 м.кв., наличие бассейна с площадью зеркала воды не менее 256 м.кв., наличие плоскостных сооружений с площадью не менее 5845 м.кв. | Разработка проектной документации, строительство | 2030 |

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Заветинского сельского поселения Заветинского района Ростовской области включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Заветинского сельского поселения представлена в Приложении 1.

**5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ**

Целевые индикаторы эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры Заветинского сельского поселения Заветинского района Ростовской области приведены ниже (Таблица 13).

Таблица 13

Целевые индикаторы эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

|  |  |
| --- | --- |
| Вид объекта | Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % |
| Дошкольные образовательные организации | 100 |
| Общеобразовательные школы | 100 |
| Больничные учреждения | 100 |
| Поликлиники | 100 |
| Спортивные залы | 100 |

**6. оценка эффективности мероприятий, включенных в программу**

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Заветинского сельского поселения Заветинского района Ростовской области позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.

2. Создание условий для развития таких отраслей, как здравоохранение, образование, физическая культура и массовый спорт.

3. Улучшение качества жизни населения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

**7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципального образования в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры рекомендуется:

1. Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

2. Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

- предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- выдача разрешения на строительство;

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

- предоставление сведений из ИСОГД;

- организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

- организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

- организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

На уровне Ростовской области необходимо создание региональной публичной интерактивной градостроительной карты и веб-сервисов, обеспечивающих предоставление юридически значимых, актуальных и достоверных пространственных данных и сведений о территории для граждан и организаций в режиме онлайн доступа, интеграция с федеральной государственной информационной системой территориального планирования и иными системами, публикация информации в форматах открытых данных.

**Приложение 1**

Таблица Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов

социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет регионального бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1 | Детский сад | Вместимость: 70 мест | Разработка проектной документации | 2025 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | 1000,0 | - |
| 2 | Детский сад | Вместимость: 70 мест | Строительство | 2030 | 120000,0 | - | 120000,0 | - | - | - | 120000,0 |
| 3 | МБОУ Заветинская СОШ № 1 | Увеличение вместимости на 65 мест | Разработка проектной документации | 2025 | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - |
| 4 | МБОУ Заветинская СОШ № 1 | Увеличение вместимости на 65 мест | Реконструкция | 2030 | 60000,0 | - | 60000,0 | - | - | - | 60000,0 |
| 5 | МБОУ Заветинская СОШ № 2 | Увеличение вместимости на 64 места | Разработка проектной документации | 2025 | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - |
| 6 | МБОУ Заветинская СОШ № 2 | Увеличение вместимости на 64 места | Реконструкция | 2030 | 60000,0 | - | 60000,0 | - | - | - | 60000,0 |
| 7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Наличие спортивных залов с общей площадью не менее 100 м.кв., наличие бассейна с площадью зеркала воды не менее 256 м.кв., наличие плоскостных сооружений с площадью не менее 5845 м.кв. | Разработка проектной документации | 2025 | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | 2500,0 | - |
| 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Наличие спортивных залов с общей площадью не менее 100 м.кв., наличие бассейна с площадью зеркала воды не менее 256 м.кв., наличие плоскостных сооружений с площадью не менее 5845 м.кв. | Строительство | 2030 | 280000,0 | - | 280000,0 | - | - | - | 280000,0 |
| ИТОГО: | | | | | 524500,0 | - | 522500,0 | 2000,0 | - | 4500,0 | 520000,0 |