

**Российская Федерация**

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Заветинское сельское поселение»

Администрация Заветинского сельского поселения

###### Постановление

 № 153

25.12.2017 с.Заветное

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» |  |

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение на 2018-2022 годы» согласно приложению .

2. Установить, что в ходе реализации программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение на 2018-2022 годы» в отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Заветинского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01 января 2018 года.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Заветинского сельского поселения С.И. Бондаренко

Постановление вносит старший инспектор

по вопросам благоустройства

 Приложение

 к постановлению

 Администрации

 Заветинского

сельского поселения

от 25.12.2017 № 153

Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования

«Заветинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

(далее — Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Заветинского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальнойпрограммы  | Отсутствуют |
| Участникимуниципальнойпрограммы  | 1. Администрация Заветинского сельского поселения2. Физические лица (по согласованию) и юридические лица (по согласованию) |
| Подпрограммымуниципальнойпрограммы  | 1. Благоустройство общественных территорий2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цельмуниципальнойпрограммы  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Заветинского сельского поселения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |
| Задачи муниципальнойпрограммы  | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Заветинского сельского поселения. 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории Заветинского сельского поселения 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Заветинского сельского поселения  |
| Целевые показателимуниципальнойпрограммы  | 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Заветинского сельского поселения.2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Заветинского сельского поселения. |
| Сроки реализациимуниципальной программы | сроки реализации: 2018 – 2022 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1047,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 344,6 тыс. рублей; 2019 год – 351,6 тыс. рублей; 2020 год – 351,6тыс. рублей; 2021 год – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей; 2022 год – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета – \_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – \_\_\_\_\_ тыс.рублей; 2019 год – \_\_\_\_\_ тыс.рублей; 2020 год – \_\_\_\_\_ тыс. рублей; 2021 год – \_\_\_\_\_ тыс. рублей; 2022 год – \_\_\_\_\_ тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 1009,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 332,0 тыс. рублей; 2019 год – 338,7 тыс. рублей; 2020 год – 338,7 тыс. рублей; 2021 год – \_\_\_\_ тыс. рублей; 2022 год – \_\_\_\_\_ тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 38,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 12,6 тыс. рублей; 2019 год – 12,9 тыс. рублей; 2020 год – 12,9 тыс. рублей. 2021 год – \_\_\_ тыс. рублей; 2022 год – \_\_\_ тыс. рублей; За счет внебюджетных источников –\_\_\_\_\_ тыс.рублей, в том числе по годам:2018 год –\_\_\_\_ тыс. рублей; 2019 год – \_\_\_ тыс. рублей; 2020 год – \_\_\_ тыс. рублей; 2021 год – \_\_\_\_ тыс. рублей; 2022 год – \_\_\_\_ тыс. рублей.  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальнойпрограммы  | Реализация Программы позволит:1. Увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.2. Увеличить долю благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования. |

1**. Характеристика текущего состояния благоустройства в муниципальном образовании «Заветинское сельское поселение»**

Площадь территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение» составляет около 520 кв. км. На начало 2017 года численность населения муниципального образования «Заветинское сельское поселение» составила 6633 человек.

Одним из приоритетных направлений развития Заветинского сельского поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Анализ сферы благоустройства в Заветинском сельском поселении показал, что в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

В Заветинском сельском поселении имеются территории общего пользования (центральные улицы, площадь, парк и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

обеспечение освещения территорий общего пользования;

установку скамеек;

установку урн для мусора;

озеленение территорий общего пользования;

2) благоустройство дворовых территории, в том числе:

минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн.

дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение, ремонт имеющейся или устройство новых дождевых канализаций, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости), устройство пандусов, устройство контейнерных площадок.

Вместе с тем присутствует необходимость в обеспечении проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Восстановление асфальтобетонного покрытия, бордюрного ограждения и восстановление ландшафтного дизайна, что является одной из затратных статей расходов. Привлечение средств областного бюджетов позволит увеличить темпы роста благоустройства территорий общего пользования.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Заветинского сельского поселения, а также территорий общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),основные ожидаемые конечные результаты**

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Заветинского сельского поселения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства общественных территорий Заветинского сельского поселения;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Заветинского сельского поселения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Заветинского сельского поселения.

Состав показателей (индикаторов)муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели (индикаторы):

Целевой показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

Целевой показатель (индикатор) 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате реализации муниципальной Программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию современной среды проживания и жизнедеятельности населения сельского поселения, должен сложиться качественно новый уровень состояния сферы благоустройства.

**3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2018 по 2022 годы.

**4. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие две подпрограммы:

1. Благоустройство общественных территорий.

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» является составной частью муниципальной программы Заветинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Заветинского сельского поселения» и ее содержание полностью соответствует цели муниципальной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Заветинского сельского поселения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» является составной частью муниципальной программы Заветинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Заветинского сельского поселения» и ее содержание полностью соответствует цели муниципальной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Заветинского сельского поселения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

В рамках муниципальной программы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

**Основное мероприятие 1.**Благоустройство общественных территорий.

Данное мероприятие осуществляется за счет предоставления субсидии федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий.

**Основное мероприятие 2.**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Данное мероприятие осуществляется за счет предоставления субсидии федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках данного мероприятия для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности предусматривается целенаправленная работа, исходя из:

 1. Минимального перечня работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора.

 2. Дополнительного перечня работ:

озеленение дворовых территорий;

устройство пешеходных дорожек;

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование площадок для отдыха;

оборудование площадок для выгула животных;

устройство информационных стендов;

установка малых архитектурных форм;

иные виды работ по согласованию с собственниками помещений в многоквартирных домах.

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, должна быть не менее 1 процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

**Основное мероприятие 3.** Информирование населения по вопросам благоустройства.

Данное мероприятие предусматривает: освещение в средствах массовой информации изменений законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере благоустройства и иных мероприятий в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере благоустройства. Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий Заветинского сельского поселения, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Заветинского сельского поселения, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, приведен в приложении №6 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов подлежит корректировке в соответствии с доведенными объемами финансирования.

**5. Информация**

**по ресурсному обеспечению муниципальной программы**

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства физических и юридических лиц.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет 1047,8 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – \_\_\_\_тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 1009,4 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 38,4 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – \_\_\_\_\_ тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. №5). Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат ежегодному уточнению. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2018-2022 годах, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Собрания депутатов Заветинского сельского поселения «О бюджете Заветинского сельского поселения на 2018 год и на плановые периоды 2019-2022 годов».

Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Информация о расходах федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

**6. Методика**

**оценки эффективности муниципальной программы**

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы благоустройства Заветинского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств;

степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = (ИЦп – ИДп) + 1,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Сром = Мв / М,

где Сром – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

по основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

по мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп,

где Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Эффективность использования средств областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджетов по следующей формуле:



где  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

–степень реализации всех мероприятий программы;

–степень соответствия запланированному уровню расходов из областного и местного бюджетов.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эо \* 0,5 + СРом \* 0,3 + Эис \* 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

**7. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы**

**7.1. Основные принципы и подходы**

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования «Заветинское сельское поселение»;

 вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования «Заветинское сельское поселение».

**7.2. Механизмы и социальные технологии**

Основными механизмами и социальными технологиями вовлечения граждан и общественных организаций являются:

внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

анкетирование, опросы, проведение общественных обсуждений, встречи с жителями, территориальными общественными самоуправлениями;

участие в общественных обсуждениях представителей общественных организаций, депутатов Собрания депутатов Заветинского сельского поселения, политических партий, председателей территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС);

формирование отчета по итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений, а также видеозаписи самого мероприятия, обеспечение его опубликования на официальном сайте администрации Заветинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

обеспечение публикации о проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого проекта благоустройства.

**7.3. Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу**

Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу:

совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных территорий, потенциалов указанных территорий;

определение основных видов активности, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной территории;

обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, общественных территорий;

консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования дворовой территории, общественных территорий;

консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, общественных территорий;

консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, общественных территорий;

участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных территорий.

**7.4. Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, мест общего пользования**

Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, мест общего пользования, планируемых изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

размещения информации на официальном сайте администрации Заветинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обеспечение «онлайн» участия и регулярного информирования о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

вывешивания информационных стендов, расположенных на территориях проектируемых объектов (дворовой территории, общественной территории);

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через школьные проекты путем организации конкурса рисунков;

направления индивидуальных приглашений участникам встречи лично, по электронной почте или по телефону;

использования социальных сетей и интернет-ресурсов для донесения информации до различных общественных и профессиональных сообществ;

участие специалистов администрации в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу;

организации специалистами администрации поселения отдельных встреч с представителями советов многоквартирных домов, арендаторами жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, действующими на территории муниципального образования Заветинского сельского поселения в целях разъяснения им возможностей представления собственниками помещений в многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

организации приема заявок на проведение благоустройства дворовых территорий, мест общего пользования администрацией Заветинского сельского поселения.

**8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы**

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы специалистами администрации Заветинского сельского поселения.

Ведущий специалист

по общим вопросам Г.А.Соловьева

 Приложение № 1

к муниципальной программе Заветинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение»на 2018-2022 годы»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Заветинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю  | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в целом по Заветинскому сельскому поселению от общего количества объектов, требующих благоустройства в Заветинском сельском поселении | процентов | Дбо = X Кбо/X Ктб х100% | Дбо - доля благоустроенных объектов;X Кбо - количество благоустроенных объектов;X Ктб - количество объектов, требующих благоустройства в Заветинском сельском поселении |
|  | Показатель 1.1.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | Дбот = Кбот /Коот х 100% | Дбот - доля благоустроенных общественных территорий;Кбот - количество благоустроенных общественных территорий;Коот - общее количество общественных территорий. |
| 2. | Показатель 2.1.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | Дбдт = Кбдт /Кдт х 100 % | Дбдт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов |

 Приложение № 2

к муниципальной программе Заветинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Заветинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного меропри­ятия | Участник, ответ­ственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы  |
| начала реализации  | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Заветинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | Администрация Заветинского сельского поселения | 2018 г. | 2022 г. | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | Снижение уровня удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | Показатель 1, 1.1. |
| 2. | Основное мероприятие 2.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Заветинского сельского поселения | 2018 г. | 2022 г. | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | Снижение уровня удовлетворенности населения сельского поселения благоустроенностью дворовых территорий многоквартирных домов | Показатель 1, 2.1. |
| 3. | Основное мероприятие 3. Информирование населения по вопросам благоустройства | Администрация Заветинского сельского поселения | 2018 г. | 2022 г. | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Снижение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Показатель 1, 1.1., 2.1. |

 Приложение № 3

к муниципальной программе Заветинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

Расходы бюджета

на реализацию муниципальной программы Заветинского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  | Код бюджетной  классификации  | Объем расходов всего (тыс.руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018год | 2019год | 2020год  | 2021год | 2022год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Заветинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Заветинского сельского поселения» | Всего в том числе:  | Х | X | X | X | 1047,8 | 344,6 | 351,6 | 351,6 |  |  |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Участник 1. Администрация Заветинского сельского поселения | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий» | Всего в том числе:  | Х | Х | Х | Х | 349,3 | 114,9 | 117,2 | 117,2 |  |  |
| Участник 1. Администрация Заветинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего в том числе: | Х | X | X | X | 698,5 | 229,7 | 234,4 | 234,4 |  |  |
| Участник 1. Администрация Заветинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 4

к муниципальной программе Заветинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

РАСХОДЫ федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Заветинского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования  | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Заветинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»  | Администрация Заветинского сельского поселения | всего | 1047,8 | 344,6 | 351,6 | 351,6 |  |   |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1009,4 | 332,0 | 338,7 | 338,7 |  |  |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 38,4 | 12,6 | 12,9 | 12,9 |  |  |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий» | Администрация Заветинского сельского поселения | всего | 349,3 | 114,9 | 117,2 | 117,2 |  |   |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 336,5 | 110,7 | 112,9 | 112,9 |  |  |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 12,8 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |  |  |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Администрация Заветинского сельского поселения | всего | 698,5 | 229,7 | 234,4 | 234,4 |  |   |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 672,9 | 221,3 | 225,8 | 225,8 |  |  |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 25,6 | 8,4 | 8,6 | 8,6 |  |  |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 5

к муниципальной программе Заветинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

 на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий Заветинского сельского поселения,

подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование общественных территорий |
|  | 2018 год |
| 1 | Парковая зона в с. Заветное |
|  | 2019 год |
| 1 |  |
|  | 2020 год |
| 1 |  |
|  | 2021 год |
| 1 |  |
|  | 2022 год |
| 1 |  |

####  Приложение № 6

 к муниципальной программе Заветинского сельского поселения

 «Формирование современной городской среды на территории

 муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

 на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Заветинского сельского поселения,

подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Количество многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | пер. Дорошкевича, д.61 | пер. Дорошкевича, д. 63 | пер. Дорошкевича, д. 65 |
| 2 | 1 | ул. Ленина, д. 47 |  |  |
| 3 | 1 | ул. Ленина, д. 49 |  |  |
| 4 | 1 | ул. Ленина, д. 51 |  |  |
| 5 | 1 | ул. Ленина, д. 55 |  |  |
| 6 | 1 | ул. Гвардейская, д. 42 |  |  |
| 7 | 1 | ул. Герцена, д. 18а |  |  |
| 8 | 1 | ул. Чкалова, д. 18 |  |  |